**BPM项目会议纪要：IOT1906项目开发**

地点：物联网6417教室

日期：2022年03月1

时间：20:20-21:00

与会人员

秦祥通、侯晓晨、李浩勇、田杰

**会议内容：**

1. **知识复盘**

Redis，击穿/穿透/雪崩/预热

Redis五大类型

Redis集群模式

Redis持久化

什么是委托，委托的作用

1. **错误汇总**

**在前台vue传参，调用接口，参数错误，应是data，写成了params 已更改**

**BPM流程表绑定错误，已更改**

**发起流程失败，原因是账户问题，一些账户无法登陆并且发起流程，已更改**

**前台传参问题，后台的流程图没有绑定表数据，已更改**

1. **项目讲解**

创建会议新增表单

离职审批成功发起流程

员工录入成功发起流程

构建了固定资产流程图和数据库表单

固定资产购置申请单前台构建

年度计划流程成功发起

用章刻章流程图绘制完毕

离职交接和用车申请流程图绘制以及前台构建和数据库表单构建

1. **任务完成率**

新增会议表单完场率50%

构建了固定资产流程图和数据库表单 完成率100%

年度计划流程发起，用章流程表，刻章流程表 完成率100%

离职交接/用车申请流程图，vue构建，表单设计 完成率85%

员工录入发起流程100%

**任务完成率为70%**

1. **新知识掌握**

委托的作用

雪崩/击穿/穿透/预热

双表前台and后台发起流程

1. **明日计划**

前后台流程发起，构建数据库表单and前台界面，vue设计表单，制作表单，优化vue界面，刻章用章后天表单，固定资产资料借用单，前台页面设计，交接申请和固定资产的流程以及前台页面